# **10月份铁路建设情况**

10月底，我省地方铁路累计完成固定资产投资64.7亿元，完成年计划的281.2%。